En la ciudad de Olite, siendo las 14,00 horas del 29 de Abril de 2.014, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los señores corporativos que a continuación se relacionan por orden alfabético D. EVARISTO CALZADA RODRÍGUEZ, D. JOSÉ GARALUT GUILLERMO, Dña. MARÍA GEMMA FERMINA GARRO BENITO, Dña. EVA MARÍA GORRI GIL, D. DAVID IRIARTE AGUIRRE, D. FRANCISCO JAVIER LEGAZ EGEA, Dña. MÓNICA MARCO GÓMEZ, D. CARMELO PÉREZ MARTÍNEZ, Dña. MARÍA JOSEFINA POZO SILANES y D.  SANTIAGO TANCO IRIJALBA al objeto de celebrar sesión extraordinaria en primera convocatoria bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. FRANCISCO JAVIER LEGAZ EGEA.

Asiste  como Secretario el de la Corporación D. PEDRO MARÍA CENOZ IRAGUI.

Procede el Sr. Alcalde a justificar la convocatoria en la existencia de un plazo legal determinado para nombrar las mesas electorales y en la urgencia de adoptar los acuerdos referentes al polideportivo municipal cuyo contenido ha sido informado al Ayuntamiento en reunión mantenida el día 24 de Abril de 2.012

El Ayuntamiento muestra por asentimiento su conformidad con la procedencia de la convocatoria.

Se da comienzo a la sesión a fin de tratar los asuntos incluidos en el Orden del día Propone el Sr. Alcalde que el primer punto del Orden del día pase al último lugar dado que el sorteo debe de hacerse por medios informáticos y la corporación debe trasladarse al segundo piso donde se halla el ordenador que tiene cargado el programa mostrando la corporación su conformidad.

1.- CONVENIO SOBRE RESPONSABILIDAD DE DESPERFECTOS EN LA CUBIERTA Y DEPÓSITO DE PELLETS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. AUTORIZACIÓN AL SR ALCALDE PARA SU FIRMA.

Informa el Sr. Alcalde del contenido del proyecto de acuerdo entre éste el Ayuntamiento de la Ciudad de Olite, la empresa adjudicataria de las obras de  construcción del Polideportivo Municipal (Obras Especiales de Navarra S.A. - OBENASA) y D José Luis López del Prá redactor del proyecto y director de las obras sobre responsabilidad de desperfectos en la cubierta y depósito de pellets del Polideportivo Municipal que tiene por objeto dar una solución extrajudicial al conflicto existente entre las partes citadas  que se dirime en la actualidad ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2  de Pamplona  procedimiento Ordinario nº 462/2012 considerando que cumple las expectativas que el Ayuntamiento tenía cunado exigió las responsabilidades a la empresa constructora y al  redactor del proyecto y dirección de obra por lo que propone su aprobación y que se le autorice a firmar.

El Ayuntamiento acuerda por unanimidad:

1.- Aprobar el acuerdo entre el Ayuntamiento de la Ciudad de Olite, la empresa adjudicataria de las obras de construcción del Polideportivo Municipal (Obras Especiales de Navarra S. A. - OBENASA) y D José Luis López del Prá redactor del proyecto y director de las obras sobre responsabilidad de desperfectos en la cubierta y depósito de pellets del Polideportivo Municipal que tiene por objeto dar una solución extrajudicial al conflicto existente entre las partes citadas  que se dirime en la actualidad ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Pamplona  procedimiento Ordinario nº 462/2012.

2.- Autorizar al Sr. Alcalde D Francisco Javier Legaz Egea para su firma en nombre y representación del Ayuntamiento de Olite.

2. -EXPEDIENTE (SEGUNDO) PARA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES CONTRA LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LAS OBRAS DE  CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (OBRAS ESPECIALES DE NAVARRA S. A.- OBENASA) Y CONTRA D. JOSÉ LUIS LÓPEZ DEL PRÁ REDACTOR DEL PROYECTO Y  DIRECTOR DE LAS OBRAS. ESTUDIO Y CONTESTACION A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS.

Informa el Sr. Secretario de que en el plazo establecido al efecto con fecha 18 de Marzo de 2.014, se han presentado alegaciones por parte de la empresa Obras Especiales de Navarra S. A. (OBENASA) contra el acuerdo de este Ayuntamiento de 14 de Febrero de 2.014 por el que se acordó incoar nuevo expediente (segundo) para la determinación de las responsabilidades que, en su caso, puedan derivarse de las continuas e interrumpidas deficiencias en las instalaciones y obra civil del polideportivo municipal, contra la empresa adjudicataria de las obras de  construcción del Polideportivo Municipal (Obras Especiales de Navarra S. A.- OBENASA) y contra  D José Luis López del Prá Redactor del Proyecto y  Director de las Obras, y notificar dicho acuerdo a Obras Especiales de Navarra S. A.- OBENASA y a   D José Luis López del Prá así como a las entidades financieras que prestaron los avales entregados como garantía definitiva por ambos interesados  concediéndoles  al efecto un plazo de audiencia de  veinte días  remitiéndoles copia del  informe técnico de valoración de daños sobre patologías y desperfectos en el Polideportivo Municipal de Olite  redactado por  G&G Arquitectos.

Que las alegaciones presentadas han sido objeto de estudio por los servicios  técnicos que asesoran al Ayuntamiento redactando en su consecuencia una contestación  a las alegaciones presentadas por OBENASA basadas en un informe pericial redactado al efecto por D. Joaquín Gortari Solbes arquitecto superior.

El Ayuntamiento acuerda por unanimidad:

I.- Rechazar las alegaciones presentadas por Obras Especiales de Navarra contra el acuerdo de este Ayuntamiento de fecha 3 de Febrero de 2.014 por el que se acordó incoar nuevo expediente (segundo) para la determinación de las responsabilidades derivadas de las continuas e ininterrumpidas deficiencias en las instalaciones y obra civil del polideportivo municipal, contra la empresa adjudicataria de las obras de  construcción del Polideportivo Municipal (Obras Especiales de Navarra S. A.- OBENASA) y contra  D José Luis López del Prá Redactor del Proyecto y  Director de las Obras.

II.- Respecto de la responsabilidad solidaria de la mercantil OBENASA y de don JOSÉ LUIS LÓPEZ DEL PRA,

1º.- Declarar la responsabilidad solidaria de la mercantil OBENASA como constructora, y de don JOSÉ LUIS LÓPEZ DEL PRA, como arquitecto redactor de proyecto y autor de la dirección técnica de la obra, para la reparación de los desperfectos señalados informe técnico de valoración de daños sobre patologías y desperfectos en el Polideportivo Municipal de Olite  redactado por  G&G Arquitectos  n el mes de Octubre de 2.013 y en el informe redactado en el mes de Abril de 2.014 asimismo por G&G Arquitectos  en contestación a las alegaciones presentadas por OBENASA   y que corresponden a las siguientes partidas de dicho informe:

CAP-01		1.1.- TERRAZAS EXTERIORES	44.706,78

CAP-02		1.2.- REVESTIMIENTO DE MORTERO EN FACHADAS	  22.619,22

CAP-03		1.3.- PAVIMENTO DE MADERA DE LA PISTA DEPORTIVA	   46.190,36

CAP-04		1.4.- SANEAMIENTO ZONA VESTUARIOS PLANTA BAJA	 16.052,63

CAP-05		1.5.- VARIOS	……………      11.085,00

CAP-07		2.2.- VENTILACIÓN DE LA SALA DEL DEPÓSITO DE ACS	3.246,64

CAP-08		2.3.- SUMIDEROS LINEALES EN SALA DEPÓSITO	  1.372,96

CAP-09		2.4.- SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO	       1.095,70

CAP-10		2.5.- CLIMATIZACIÓN DE LAS SALAS POLIVALENTES	 5.572,00

CAP-11		2.6.- ALMACÉN DE PELLET	         9.456,94

CAP-12		2.7.- BOMBAS DE FECALES	         4.113,02

CAP-13		2.8.- OTRAS PARTIDAS	          4.119,27

El importe de dichas partidas asciende a un total de 169.630,52 € de presupuesto de ejecución material que incrementados en Gastos Generales (9%-15.266,75 €) Beneficio Industrial (6% -10.177,83) suman un presupuesto de contrata de 195.075,10 € a los que debe de añadirse el importe de los honorarios técnicos que asciende  a 20.355,73 € de lo que resulta un presupuesto de contrata de 215.430,83 € debiéndose sumar a la misma los porcentajes de IVA correspondientes.

2º.- Exigir a la contratista OBENASA, sin perjuicio de la responsabilidad del autor del proyecto y dirección técnica, la subsanación de los defectos de obra del presente acuerdo aparecidos en período de garantía.

3º.-  Establecer un plazo de tres meses para la ejecución por OBENASA de dichas operaciones desde el inicio de las mismas, no debiendo transcurrir más de dos para dicho inicio desde el día siguiente al de recibo del presente acuerdo.

4º.- Disponer asimismo que, en caso de que la contrata no proceda a la ejecución voluntaria de las citadas obras a su costa dentro de los plazos arriba señalados, podrá el Ayuntamiento llevarlas a cabo con cargo a las personas y entidades declaradas responsables, haciendo efectiva su responsabilidad mediante incautación de  garantías definitivas constituidas en su día, y sin perjuicio de exigir dicha responsabilidad por las vías legalmente procedentes en cuanto tales garantías  resulten insuficientes.

III.- Respecto de la responsabilidad exclusiva de D. JOSÉ LUIS LÓPEZ DEL PRA,

1º.- Declarar la responsabilidad exclusiva de don JOSÉ LUIS LÓPEZ DEL PRA, como arquitecto redactor de proyecto y autor de la dirección técnica de la obra, para la reparación de los desperfectos señalados informe técnico de valoración de daños sobre patologías y desperfectos en el Polideportivo Municipal de Olite  redactado por  G&G Arquitectos en el mes de Octubre de 2.013 y en el informe redactado en el mes de Abril de 2.014 asimismo por G&G Arquitectos en contestación a las alegaciones presentadas por OBENASA y que corresponden a las siguientes partidas de dicho informe:

CAP-06		2.1.- REFRIGERADORA PARA EL GIMNASIO…….  18.838,00 €

El importe de dichas partidas asciende a un total de 18.838,00 € de presupuesto de ejecución material que incrementados en Gastos Generales (9%-1.695,42€) Beneficio Industrial (6% -1.130,28) suman un presupuesto de contrata de 21.663,70€ a los que debe de añadirse el importe de los honorarios técnicos que asciende  a 2.260,49 € de lo que resulta un presupuesto de contrata de 23.924,19 € debiéndose sumar a la misma  los porcentajes de IVA correspondientes.

2º.- Exigir a D José Luis López del Prá, la subsanación de los defectos de obra del presente acuerdo aparecidos en período de garantía.

3º.- Establecer un plazo de tres meses para la ejecución por D José Luis López del Prá de dichas operaciones desde el inicio de las mismas, no debiendo transcurrir más de dos para dicho inicio desde el día siguiente al de recibo del presente acuerdo.

4º.- Disponer asimismo que, en caso de que D José Luis López del Prá no proceda a la ejecución voluntaria de las citadas obras a su costa dentro de los plazos arriba señalados, podrá el Ayuntamiento llevarlas a cabo con cargo a las personas y entidades declaradas responsables, haciendo efectiva su responsabilidad mediante incautación de garantías definitivas constituidas en su día, y sin perjuicio de exigir dicha responsabilidad por las vías legalmente procedentes en cuanto tales garantías  resulten insuficientes.

III.- Notificar el presente acuerdo a Obras Especiales de Navarra S. A.- OBENASA ya D. José Luis López del Prá remitiéndoles copia autentificada del informe redactado por G&G Arquitectos en el mes de Abril de 2.014 en contestación a las alegaciones presentadas por OBENASA basadas en el informe pericial redactado al efecto por D. Joaquín Gortari Solbes arquitecto superior.

Se incorpora al acto Dña María Carmen Ochoa Canela.

Se traslada la corporación al  segundo piso de la Casa Consistorial.

3.- SORTEO PARA LA FORMACIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 2.014.

El Ayuntamiento de Olite procede a realizar el sorteo para la formación de las mesas electorales para las elecciones al Parlamento Europeo 2.014 con el siguiente resultado:

| CARGO |  | CATEGORIA | ELECTOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/ 001/A |  |  |  |
| Presidente |  | Titular | BEORLEGUI TRAIN ASIER |
| 1er Vocal |  | Titular | CERDAN MUNARRIZ MARIA ROSARIO |
| 2º Vocal |  | Titular | ECHARRI GIL ANDRES |
| Presidente |  | 1er Suplente | ERASO GOICOECHEA ANTONIO |
| Presidente |  | 2º Suplente | GARAY FERRER JUAN DE DIOS |
| 1er Vocal |  | 1er Suplente | GIL JAURRIETA RAQUEL |
| 1er Vocal |  | 2º Suplente | IBERO GARDE MARIA INMACULADA |
| 2º Vocal |  | 1er Suplente | ALONSO CASTILLEJO CONCEPCION AMALIA |
| 2º Vocal |  | 2º Suplente | AZCARATE BAIGORRI JESUS ANGEL |
| Presidente |  | RESERVA1 | BLASCO GIMENO JESUS ANTONIO |
| Presidente |  | RESERVA2 | CORONAS OZCARIZ JOSE ANTONIO |
| Presidente |  | RESERVA3 | ECHEVERRIA GARCIA ARITZ |
| Presidente |  | RESERVA4 | ESCALERA GALAR EDUARDO |
| Presidente |  | RESERVA5 | GARCIA GORRI MARIA VICTORIA |
| Presidente |  | RESERVA6 | GONZALEZ DOPICO ELENA |
| Presidente |  | RESERVA7 | IZURIAGA FRESAN LUIS MIGUEL |
| 1er Vocal |  | RESERVA1 | ARAMENDIA VIDAURRE JORGE |
| 1er Vocal |  | RESERVA2 | BALDUZ GARDE JAVIER |
| 1er Vocal |  | RESERVA3 | CALVO CANO RAUL |
| 1er Vocal |  | RESERVA4 | DIAZ SERNA JIMMY ALEXANDER |
| 1er Vocal |  | RESERVA5 | ECHEVERRIA TRINCADO MARIA MAR |
| 1er Vocal |  | RESERVA6 | ETXEBERRIA GOYA MARIA PILAR |
| 1er Vocal |  | RESERVA7 | GARCIA PLATERO VICTOR |
| 2º Vocal |  | RESERVA1 | GORRI GOÑI ANGEL |
| 2º Vocal |  | RESERVA2 | ABAURREA ARIZMENDI MARIA CRISTINA |
| 2º Vocal |  | RESERVA3 | ARELLANO LOPEANDIA JACINTO JESUS |
| 2º Vocal |  | RESERVA4 | BAREA MALUMBRES MARIA CARMEN |
| 2º Vocal |  | RESERVA5 | CASANOVA MORENO FRANCISCO JAVIER |
| 2º Vocal |  | RESERVA6 | DOMINGUEZ LABORDA MARIA JOSE |
| 2º Vocal |  | RESERVA7 | ELIZALDE VALENCIA MARIA JOSE |
| 1/ 001/B |  |  |  |
| Presidente |  | Titular | MARTICORENA LERA MARIA TERESA |
| 1er Vocal |  | Titular | MONTOYA IRIJALBA MARIA ESPERANZA |
| 2º Vocal |  | Titular | ONGAY ZARATIEGUI ALBERTO |
| Presidente |  | 1er Suplente | REMIREZ DE GANUZA CASADO JOSE JAVIER |
| Presidente |  | 2º Suplente | SAN JUAN ZABALETA IGNACIO |
| 1er Vocal |  | 1er Suplente | TRAIN LACALLE JESUS ANGEL |
| 1er Vocal |  | 2º Suplente | VIDAURRE PUYOL BEATRIZ |
| 2º Vocal |  | 1er Suplente | JIMENEZ VELASCO NATALIA |
| 2º Vocal |  | 2º Suplente | LLORENTE ESCUDERO FRANCISCO JAVIER |
| Presidente |  | RESERVA1 | MARTINEZ LARA CARMEN |
| Presidente |  | RESERVA2 | MUNERA ZAPATA VIVIANA MARCELA |
| Presidente |  | RESERVA3 | PALADELLA MAÑA JORGE |
| Presidente |  | RESERVA4 | ROBLEDO SANCHO ANGEL |
| Presidente |  | RESERVA5 | SANCHEZ VELASCO ANGEL |
| Presidente |  | RESERVA6 | UNZUE FERNANDEZ ANA |
| Presidente |  | RESERVA7 | ZABAL SAENZ MARIA ROSARIO |
| 1er Vocal |  | RESERVA1 | LAMBERTO URQUIJO JESUS ELADIO |
| 1er Vocal |  | RESERVA2 | LOSARCOS ESCALERA ANA CRISTINA |
| 1er Vocal |  | RESERVA3 | MATEO ZULET MARIA JOSE |
| 1er Vocal |  | RESERVA4 | MURUZABAL JAIME SHEILA |
| 1er Vocal |  | RESERVA5 | PEREZ ESCALERA FRANCISCO JAVIER |
| 1er Vocal |  | RESERVA6 | RODRIGUEZ MOLINA ANGEL |
| 1er Vocal |  | RESERVA7 | SANZ LOPEZ JESUS MARIA |
| 2º Vocal |  | RESERVA1 | VALENCIA BAREA FERNANDO |
| 2º Vocal |  | RESERVA2 | ZALA MARTINEZ EUGENIO |
| 2º Vocal |  | RESERVA3 | LARA DE MIGUEL FRANCISCO JAVIER |
| 2º Vocal |  | RESERVA4 | LOSTALE BASABE ASIER |
| 2º Vocal |  | RESERVA5 | MELCHOR ARCE ALBANARY DE JESUS |
| 2º Vocal |  | RESERVA6 | MURUZABAL TABERNERO UXUA |
| 2º Vocal |  | RESERVA7 | PEREZ LIZARBE ANA |
| 2/ 001/A |  |  |  |
| Presidente |  | Titular | BLASCO AYESA LETICIA |
| 1er Vocal |  | Titular | CINTAS CALERO JESUS |
| 2º Vocal |  | Titular | ECHEVERRIA ERASO VICENTE |
| Presidente |  | 1er Suplente | FERNANDEZ GRADAILLE INMACULADA |
| Presidente |  | 2º Suplente | GARDE AZCARATE IRENE |
| 1er Vocal |  | 1er Suplente | GUARDIA OLCOZ JOSE MIGUEL |
| 1er Vocal |  | 2º Suplente | ABAURREA LEOZ MARIA VICTORIA |
| 2º Vocal |  | 1er Suplente | ARELLANO GARDE UXUE |
| 2º Vocal |  | 2º Suplente | BAYONA PEREZ MARIA CARMEN |
| Presidente |  | RESERVA1 | CENTENO RODRIGUEZ ANGELINA |
| Presidente |  | RESERVA2 | DONAMARIA LEOZ MATILDE |
| Presidente |  | RESERVA3 | ESTAÑAN SEGURA JAVIER |
| Presidente |  | RESERVA4 | GARCIA MUGICA ANA BELEN |
| Presidente |  | RESERVA5 | GORRI SADA CRISTINA |
| Presidente |  | RESERVA6 | IZURIAGA GOLINA DAVID |
| Presidente |  | RESERVA7 | ARAMENDIA SOLA AMAIA |
| 1er Vocal |  | RESERVA1 | BARCO CASTILLO JULIAN |
| 1er Vocal |  | RESERVA2 | CASANOVA ULIBARRENA JESUS MARIA |
| 1er Vocal |  | RESERVA3 | DOIZ MONTOYA MARIA BELEN |
| 1er Vocal |  | RESERVA4 | ESCALERA GALAR IÑIGO |
| 1er Vocal |  | RESERVA5 | GARCIA CERDAN JESUS |
| 1er Vocal |  | RESERVA6 | GONZALEZ JAURRIETA SERGIO |
| 1er Vocal |  | RESERVA7 | INFANTE SAMPOL VICENTE OSCAR |
| 2º Vocal |  | RESERVA1 | ANDIA LLORENTE MARIA LOURDES |
| 2º Vocal |  | RESERVA2 | AZCARATE SANCHEZ NEREA |
| 2º Vocal |  | RESERVA3 | CALLEJA AZURMENDI MARGARITA |
| 2º Vocal |  | RESERVA4 | CORTES BARRIOS MARIA DOLORES |
| 2º Vocal |  | RESERVA5 | ERASO ERRO JOSE JULIAN |
| 2º Vocal |  | RESERVA6 | GALAR DEL VALLE DAVID |
| 2º Vocal |  | RESERVA7 | GIMENEZ FERNANDEZ GABRIELA MERCEDES |
| 2/ 001/B |  |  |  |
| Presidente |  | Titular | LUS SUESCUN MARIA ANGELES |
| 1er Vocal |  | Titular | MONTOYA JAIME FRANCISCO JAVIER |
| 2º Vocal |  | Titular | PAESA SENOSIAIN JOSE MARIA |
| Presidente |  | 1er Suplente | RIVERO PAPAMANOLIS DIEGO ALEJO |
| Presidente |  | 2º Suplente | SANCHEZ PASCUAL MARIA CARMEN |
| 1er Vocal |  | 1er Suplente | URIZ OCHOA LUIS |
| 1er Vocal |  | 2º Suplente | VILLAR VILLABONA LIDIA |
| 2º Vocal |  | 1er Suplente | JUSUE ERASO MARIA CRUZ |
| 2º Vocal |  | 2º Suplente | LIZARBE MARCO ANA BELEN |
| Presidente |  | RESERVA1 | MARTINEZ BALLESTEROS SARA |
| Presidente |  | RESERVA2 | NAJERA CASADO RAFAEL |
| Presidente |  | RESERVA3 | PEREZ LEZA SUSANA |
| Presidente |  | RESERVA4 | RUIZ ARRECHEA MARIA DE GUADALUPE |
| Presidente |  | RESERVA5 | SIERRA VELA ANGEL |
| Presidente |  | RESERVA6 | DEL VALLE DE LERSUNDI ARROYO FRANCISCO JAVIER |
| Presidente |  | RESERVA7 | JAIME GARCIA ALVARO |
| 1er Vocal |  | RESERVA1 | LARRAZ ABADIA JESUS MARIA |
| 1er Vocal |  | RESERVA2 | LOPEZ AGUILAR EVA MARIA |
| 1er Vocal |  | RESERVA3 | MEDINA SAGARDOY ANA |
| 1er Vocal |  | RESERVA4 | OCHOA ALLO ENCARNACION |
| 1er Vocal |  | RESERVA5 | PONS TENA PATRICIA |
| 1er Vocal |  | RESERVA6 | SADA CASTILLO RUBEN |
| 1er Vocal |  | RESERVA7 | TEJEDOR BARTOLOME ANGEL FRANCISCO |
| 2º Vocal |  | RESERVA1 | VIELA GOLINA CARLOS JOAQUIN |
| 2º Vocal |  | RESERVA2 | JIMENEZ GOLINA MARIA ASUNCION |
| 2º Vocal |  | RESERVA3 | LENZANO PEREZ DANIEL |
| 2º Vocal |  | RESERVA4 | LUNA LEOZ IÑIGO |
| 2º Vocal |  | RESERVA5 | MONTERO PASCUAL MARIA LUISA |
| 2º Vocal |  | RESERVA6 | OSES LIZAN ONELIA |
| 2º Vocal |  | RESERVA7 | RETEGUI ARRARAS JUAN JOSE |

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se da por finalizada la sesión y el señor Alcalde ordena levantar la misma siendo las 14:35 horas, de la que se  extiende la presente acta en cuatro folios de papel oficial de acuerdos de las entidades locales de Navarra números G 87945, 87946, 87947 y 87948 que firma el Señor Alcalde conmigo, el Secretario, de que doy fe.-